| Что тестируем? |  |  |
| --- | --- | --- |
| Проверка функционала приложения |  |  |
| Как мы тестируем? |  |  |
| Документация представлена не полностью. Наше тестирование базируется на основе моделей, методическом подходе.Проводим функциональное и нефункциональное тестирование. На функциональном этапе используем - black box. На этапе нефункционального тестирования - удобство использования, совместимость, портативность. Интеграционное тестирование для проверки взаимодействий между модулями. Системное тестирование для корректной работы всего функционала со стороны конечного пользователя |  |  |
| Когда тестируем? |  |  |
| Анализ требований |  | 3 часа |
| Проектирование |  | 2 часа |
| Подготовка окружения и инструментов для нагрузки |  | 2 часа |
| Выполнение |  | 3 часа |
| Завершения (подготвка отчетов, сохранение информации) |  | 2 часа |
| Тестировщики |  |  |
| Не функциональное |  | Павел |
| Функциональное |  | Андрей |
| Отчет |  | Артем |
| Критерии начала тестирования |  |  |
| 1. Тестовое окружение готово для тестирования |  |  |
| 2. Функционал на 100% закончен |  |  |
| Критерии завершения |  |  |
| 1. Критичные баги исправлены |  |  |
| 2. Приемочное тестирование выполнено |  |  |